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	АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНО-КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452402, с. Ивано-Казанка ул. Центральная, 14

тел./факс (34795) 2-79-45

e-mail: ivkazanka@bk.ru


	КАРАР
«14 »  ƨинуар  2015 й.
	№  02
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  14  »  января  2015 г.



Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет    муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан»
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан            
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан» (прилагается)
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

Глава сельского поселения                                                                 А.А. Куклин    
                                    
Утверждена 

постановлением главы 

сельского поселения 

Ивано-Казанский сельсовет муниципального района 

Иглинский район 

Республики Башкортостан

14 января 2015г.

№  02
Муниципальная программа “ Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении   Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан ”
Паспорт программы
	№ п/п
	Показатель 
	Содержание показателя

	1
	2
	3

	1.
	Наименование Программы
	Муниципальная программа

«Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»

	2.
	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

	3.
	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

	4.
	Основные разработчики Программы
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

	5.
	Цели и задачи 

Программы
	Цели:
1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

2. Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним.

    Задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

3. Улучшение экологической обстановки и сохранения природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

4. Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

	6.
	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Повышение уровня благоустроенности населенных пунктов сельского поселения.
2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения.
3. Улучшение качества автомобильных дорог, создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения.

	7.
	Сроки реализации Программы
	Программа реализуется в 2015-2017 годах



	8.
	Перечень 

подпрограмм
	1. «Благоустройство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»
2. «Дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

	9.
	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы в 2015-2017 годах составит 2 554 тыс. рублей
В том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан 1 605 тыс. рублей

Из них по годам:

2015 год – 605 тыс. рублей

2016 год – 500 тыс. рублей
2017 год –  тыс. рублей

За счет средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан  949 тыс. рублей

Из них по годам:

2015 год – 450 тыс. рублей

2016 год – 278 тыс. рублей

2017 год – 221 тыс. рублей



	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	1. Повышение уровня благоустроенности населенных пунктов сельского поселения.
2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения.

3. Улучшение качества автомобильных дорог, создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения.




I. ВВЕДЕНИЕ
   Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан» разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи - к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

· владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;

· обеспечение безопасности дорожного движения;

· создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

· организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

· организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов сельского поселения;

· организация освещения улиц;

· благоустройство и содержание мест захоронения.

II. ХАРАКТЕСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
   Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан включает в себя 8 населенных пунктов: с. Ивано-Казанка, д. Асканыш, д. Братский, д. Поступалово, д. Преображенская, д. Родники, д. Слутка, д. Шеланы.

2.1. Дороги.

Одной из приоритетных проблем сельского поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. Общая протяженность дорог – 25,5 км, из них 2 км с асфальтобетонным покрытием и 23,5 км – грунтовые дороги. Хорошее состояние дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики сельского поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение качества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему по содержанию и ремонту дорог. Из общей протяженности дорог местного значения зарегистрировано в установленном порядке 0 км дорог. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2.2. Уличное освещение.

Также не полностью решена проблема по проведению реконструкции объектов наружного освещения по улицам населенных пунктов и на территориях. Необходимо проведение работ по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, реконструкции объектов освещения на улицах сельского поселения и установки дополнительных точек освещения в соответствии с запросами населения.

2.3. Санитарное состояние территории.

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории сельского поселения. В настоящее время население сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан составляет 731 человек, в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы необходимо организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов, установить площадки с контейнерами для сбора ТБО. Для поддержания территории вокруг контейнерных площадок в санитарном состоянии, соответствующим всем нормам СанПина, необходима установка ограждения.
Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

2.4. Благоустройство мест общего назначения.
Необходимо продолжить работы по благоустройству территории населенных пунктов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений. Потребность детей в игровом и спортивном оборудовании с каждым голом возрастает, необходима установка спортивного и игрового оборудования на детских площадках.

2.5. Озеленение.

Искусственные посадки зеленых насаждении
 в виде отдельных скверов существуют во всех населенных пунктах сельского поселения.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в систематическом уходе: вырезке поросли, уборке аварийных и старых деревьев, посадке саженцев. Для решения этой проблемы необходимо. Чтобы данные работы выполнялись ежегодно, с привлечением организаций, предприятий и жителей сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. Кроме того, действия участников работ по озеленению должны быть согласованы между собой.

2.6. Содержание мест захоронений.

На территории сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан расположено 5 действующих кладбищ: в с. Ивано-Казанка площадью 1 га, в д. Поступалово – 0,7 га, в д. Преображенская – 0,6 га, в д. Родники – 0,5 га, в д. Слутка – 0,3 га. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд мероприятий: строительство и ремонт ограждений кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, а также с общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планирование и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются следующие:
1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

2. Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним.

    Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

3. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

4. Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПОГРАММ
Перечень мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан» приведены в таблице № 1

Таблица №1

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении 

Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан»

	№ п/п
	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
	Исполнитель 
	Срок испол-

нения
	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.


	Источники финансирования


	Ожидаемые результаты реализации программы

	
	
	
	
	Всего
	2015
	2016
	2017
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма: «Благоустройство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»

Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
1 Задача: Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.



	1.
	Обеспечение единого управленческого комплекса благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию) 
	2015-2017 гг
	1674
	658
	508
	508
	Бюджет сельского поселения
	Содержание муниципальной службы благоустройства

	2 Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пуектов сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.


	1.
	Благоустройство существующих детских, спортивных площадок, мест массового отдыха жителей
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию)
	2015-2017 гг
	2
	2
	-
	-
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения

	2.
	Уличное освещение территорий сельского поселения, в том числе:

- уличное освещение;

- текущее содержание систем уличного освещения и текущий ремонт;

- модернизация систем уличного освещения, установка дополнительных точек систем уличного освещения в населенных пунктах
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию)
	2015-2017 гг
	333

98

-
	150

30

-
	120

33

-
	63

35

-
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов в сельском поселении

	3.
	Организация и содержание мест захоронений
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
	2015-2017 гг
	280
	80
	100
	100
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Позволит повысить культуру поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства

	3 Задача: Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. 



	1.
	Озеленение (посадка саженцев), устройство клумб, мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, содержание газонов
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию)
	2015-2017 гг.
	30
	10
	10
	10
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов

	2.
	Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию)
	2015-2017 гг.
	32
	20
	7
	5
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Поддержание здоровой экологической обстановки на территории сельского поселения

	3.
	Отлов безнадзорных животных
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию)
	
	-
	-
	-
	-
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Здоровая, безопасная обстановка на территории сельского поселения

	
	Итого по подпрограмме «Благоустройство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»
	
	
	2449
	950
	778
	721
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Республики Башкортостан
	
	
	1500
	500
	500
	500
	
	

	
	Бюджет сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет
	
	
	949
	450
	278
	221
	
	

	2. Подпрограмма: «Дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»

Цель: Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним.

1 задача: Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

	1.
	Текущее содержание дорог местного значения
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций (по согласованию)
	2015-2017 гг
	105
	105
	-
	-
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	2.
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций (по согласованию)
	2015-2017 гг
	-
	-
	-
	-
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	3.
	Капитальный ремонт дорог местного значения
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций (по согласованию)
	2015-2017 гг
	-
	-
	-
	-
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	4.
	Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог местного значения
	Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций (по согласованию)
	2015-2017 гг
	-
	-
	-
	-
	Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	
	Итого по подпрограмме «Дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»
	
	
	105
	105
	-
	-
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Республики Башкортостан
	
	
	105
	105
	-
	-
	
	

	
	Бюджет сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Всего по Программе
	
	
	2554
	1055
	778
	721
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Республики Башкортостан
	
	
	1605
	605
	500
	500
	
	

	
	Бюджет сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
	
	
	949
	450
	278
	221
	
	


V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 2554 тыс. рублей

По годам: 2015 год – 1055 тыс. рублей, 2016 год – 778 тыс. рублей, 2017 год – 721 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

бюджет сельского поселения              949 тыс. рублей;
бюджет Республики Башкортостан   1605 тыс. рублей.
    Финансирование подпрограммы «Благоустройство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» составляет 2449 тыс. рублей

По годам: 2015 год –950 тыс. рублей, 2016 год – 778 тыс. рублей, 2017 год – 721 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

бюджет сельского поселения              949 тыс. рублей;

бюджет Республики Башкортостан   1500 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» составляет 105  тыс. рублей

По годам: 2015 год –105 тыс. рублей, 2016 год –  -  тыс. рублей, 2017 год – - тыс. рублей.

По источникам финансирования:

бюджет сельского поселения             -  тыс. рублей;

бюджет Республики Башкортостан   105 тыс. рублей.
VI. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
  Управление реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан путем разработки механизма реализации мероприятий, подготовки проектов распорядительных документов. Глава сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программ, целевое и рациональное использование финансовых средств.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
    Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных инвестиций предполагает повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов сельского поселения, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

   Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий.

    Количественные показатели эффективности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы представлены в таблице № 2.

    Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Целевые индикаторы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ожидаемое значение показателя
	Динамика значения показателей по годам

	
	
	Единица измерения
	За 2014 г
	2015г
	2016г
	2017г

	1. Подпрограмма: «Благоустройство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»

	Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.



	1 Задача:  Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан



	1.1
	Содержание муниципальной службы благоустройства
	единиц
	1
	1
	1
	1

	2 Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан



	2.1
	Благоустройство существующих детских, спортивных площадок, мест массового отдыха жителей
	единиц
	1
	-
	-
	-

	2.2
	Установка, ремонт и замена уличных светильников, таймеров, ламп
	единиц
	40
	4
	-
	-

	2.3
	Строительство и ремонт ограждения территории кладбищ
	м
	-
	300
	300
	300

	3 Задача: Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан



	3.1
	Посадка саженцев, устройство клумб

	единиц
	-
	50
2
	50
1
	50
1

	3.2
	Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора


	единиц
	-
	2
	1
	1

	2. Подпрограмма: «Дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»



	Цель: Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним



	1. Задача: Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан



	1.1
	Содержание дорог
	км

	25,5
	25,5
	-
	-

	1.2
	Ремонт дорог, в т.ч. гравирование


	км
	-
	-
	-
	-

	1.3


	Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог местного значения
	км
	-
	25,5
	-
	-


VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»

   Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

   Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности):
Е= количество выполненных пунктов Программы / общее количество пунктов Программы * 100%

Например:  5/10*100=50%       Е=50%

     В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие категории:

      если значение показателя результативности (Е) равно или больше 70,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;
      если значение показателя результативности (Е) равно или больше 50,0%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

     если значение показателя результативности (Е) меньше 50,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

2) степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан запланированному уровню (оценка полноты использования местных бюджетных средств):

П = фактические затраты бюджета на показатели Программы/плановые показатели*100%

Например:  150 тыс. руб. /200 тыс. руб.*100=75%         П=75%

   В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на реализацию Программа запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:
    если значение показателя полноты использования бюджетных средств сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет (П) равно или больше 70.0%, степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

    если значение показателя полноты использования бюджетных средств сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет  (П) меньше 70.0%, степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
3) эффективность использования средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (оценка экономической эффективности достижения результатов).

     Расчет эффективности использования средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на реализацию программы производится по формуле:

       П

И= ---- х 100%,

       Е

где:

      И – эффективность использования средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (процентов);

      Е – показатель результативности реализации Программы;

      П – показатель полноты использования бюджетных средств сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет

     В целях оценки эффективности использования средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

    если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (И) больше или равно 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет оценивается как высокая;

     если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан составляет от 70 до 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет оценивается как умеренная;

    если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан менее 70,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

     Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Глава сельского поселения                                                            А.А. Куклин
